# Propósito

Este modelo destina-se a fazer a transferência de informações de um contrato assinado (características do cliente, necessidades do produto, expectativas, acordos comerciais e assim por diante) da equipe de Vendas para a Equipe do Projeto de Implementação em relação ao BOTELHO OFTALMOCLINICA LTDA

# Dados do Projeto

| Cliente: BOTELHO OFTALMOCLINICA LTDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CNPJ: 79.371.688/0001-76 Se for Plataforma de Migração *, verifique a tabela da última página. (* Não aplicável para mercados regulamentados.) | Endereço: R. Dois de Setembro, 2958 | Cidade/Estado: Blumenau/SC |
| CNPJ a ser faturado: | N/A |  |
| Características do cliente: | ☐ Público ☒ Privado |  |
| Modalidade de venda | ☒ Pacote (turn-key) - Tasy Native ☒ Relógio (tempo-material/RAT) ☐ Outra: |  |
| Nome do contato (do cliente) para agendamento de consultor | Marcelo Casturino |  |
| Número de telefone | +55 47 8830-6567 |  |
| E-mail | Marcelo tibotelho@botelho.med.br |  |
| Patrocinador ou Gerente de projeto do Cliente / Contato | Edseia Souza – gerente administrativa |  |
| Principais stakeholders / área e nível de influência, seja positivo ou negativo | Edseia Souza |  |
| Contato da área comercial (Philips EMR) | Daniele Sonza |  |
| Data de transferência para a área do projeto (PMO - Project Management Office) | 17-jun-2025 |  |
| Data do contrato do cliente (assinatura)/ Data de aceitação da proposta | 17-jun-2025 |  |
| Data de início da cobrança da manutenção conforme contrato (serviços de atualização e suporte técnico do software) | N/A |  |
| Plataforma do Produto a ser implantado | ☐ Delphi ☐ Java ☒ HTML5 |  |
| Tipo de Instalação: | ☒ On Premise ☐ Cloud ☐ Cloud Terceiros ☐ Cloud Philips (SaaS) |  |
| Base de Instalação | ☐ Dump (Base CEL) ☐ Dump (Base terceiro) ☒ N/A |  |
| Tipo Produto | ☐ Tasy - Operadora ☒ Tasy - Prestador |  |
| Novo Produto/ Notícias | ☐ Não ☒ Função / Novo módulo ☐ Nova Tecnologia ☐ Novo Produto ☐ Função Exclusiva ☐ O cliente será parceiro ☐ Nova Interface ☐ Outras: |  |
| Número da proposta comercial | 6362379 |  |
| Responsável pela instalação do produto (parceiro infraestrutura homologado) | ☐ Philips EMR ☐ Terceiro: _________ ☒ Não se Aplica |  |
| Classificação do projeto | ☐ Implantação inicial ☐ Modular ☒ Migração HTML5 ☐ Migração Evolution ☐ Rollout ☐ Treinamento ☐ Suporte N1 ☐ Outras: |  |

| Regras para execução |  |
| --- | --- |
| Um distribuidor pode estar envolvido na implementação? | N/A |
| Requisitos do local do cliente (Premissas) | N/A |
| Restrições (condições obrigatórias) | N/A |
| Data recomendada para enviar sugestão de cronograma ao cliente | 24-jun-2025 |
| Outras expectativas do cliente (data de turnover, duração do projeto, etc.) | Tem disponibilidade para início imediato |

| Objetivos do cliente para a compra do Tasy EMR |  |
| --- | --- |
| Migração HTML5 |  |
| Expectativas do cliente em relação ao funcionamento do Tasy EMR. |  |
| N/A |  |
| Detalhes da demonstração realizada por pré-vendas (número de referência da Task do SalesForce). N/A | Detalhes da demonstração, se aplicável, devem ser registrados aqui (se não houver informações para este campo, digite a seguinte descrição: “NA”): NA |

RFI / RFP (solicitação de informação / solicitação de proposta)

(Se não houver informações para este campo, informe a seguinte descrição: “NA”). N/A

Estimativa ou cronograma prevista

| Customizações planejadas, Interface e Migrações |  |
| --- | --- |
| N/A |  |
| Número da Ordem de Serviço do levantamento técnico pela pré-vendas (se houver): NA | T# 68491736. |
| Outros serviços? N/A |  |

Necessidades da área comercial

Conforme proposta comercial

Regras para execução de horas adicionais

Caso sejam necessárias horas adicionais além das previstas terão seu valor fixado conforme política vigente atual. O projeto teve sua duração estimada em 4 meses. Caso não seja feita a migração no período deste escopo pelo cliente, será necessária aquisição de horas adicionais, conforme política vigente.

Formas de pagamento

(a) O Faturamento das horas de consultoria e gerenciamento trabalhadas ocorrerá mensalmente conforme execução das mesmas sempre no dia 10 de cada mês; (b) Implantação Tasy Native: o Cliente pagará à Philips 30 dias após a finalização da implantação;

Complemento da NF

N/A

Acordos Comerciais

Conforme padrão da proposta: 13.2. Custos com deslocamento, hospedagem e alimentação - PHILIPS

| Análise de Riscos: (Incluir o risco e plano de mitigação realizados durante o processo comercial) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Plano de Mitigação |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Anexos

Contrato ou aceitação de proposta 1 cópia para o departamento financeiro). Trocas de e-mail relevantes com o cliente, mesmo que informais.

Cláusulas de implantação

3. Implantação 3.1 O Software Licenciado será entregue e implantado pela Philips ou por um subcontratado nomeado pela Philips, conforme especificado no Orçamento e / ou Contrato de Nível de Serviço. 3.2 O Cliente é responsável por cooperar e executar suas responsabilidades de implantação identificadas no plano de projeto aplicável. Em qualquer caso, o Cliente deverá fornecer, durante toda o projeto de implantação, um profissional de TI (Tecnologia da Informação) para monitoramento em tempo integral dos trabalhos e do treinamento oferecido

____________________________________________

Gerente de Projetos de Implantação

Nome - Ocupação

____________________________________________

Gerente de Projetos de Implantação

Ricardo Medeiros

Número do Projeto:

# Histórico de Revisão do Registro

| Revisão | Data de lançamento | Autor | Descrição das mudanças | CR / Razão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 17-jun-2025 | Daniele Sonza | Liberação inicial | N/A |

Fim do Documento