## Slide 1
Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev
Tasy Native
Faturamento
Manutenção /
Eng Clinica
Enfermagem
Financeiro
TI
Fase 1
TI / Infra
Fase 2
Recepção
Fase 3
Assistencial
40h
40h
160h
Recepção Consultas
Cadastros
Caixa / Tesouraria
Qualidade
Recepção Exames
Centro Cirúrgico
Fase 4
Ciclo da Receita
40h
Consultório Médico
Setores com atuação da Philips
Setores sem atuação da Philips
Call Center
Farmácia
Pré Consultas
Orientação Cirúrgica
Gerencial
Exames
Almoxarifado / Compras
Fase 5
Rollout Indaial
Rollout Indaial
20h
Setores com Implantação da Philips