Papéis

Time Operacional

## Consultor: Responsável por executar as atividades de implantação conforme metodologia Philips EMR. Responsável também pela comunicação entre o cliente e a Philips EMR quanto aos assuntos relacionados ao projeto. Realiza dentre as suas atividades, abertura de Case (SERVICE NOW) para a Philips EMR, bem como, sugere melhorias nos processos do cliente baseado nas práticas utilizadas no sistema. O Consultor é o responsável direto por identificar desvios do cronograma fazendo com que esta informação possa ser trabalhada pelo Comitê executivo do projeto. O Consultor é o profissional responsável por realizar as atividades previstas no escopo do projeto convertidos em um cronograma de atividades.

## Analista de TI: Responsável por auxiliar o consultor no elo entre as áreas operacionais, acompanhar as atividades do consultor e absorver o conhecimento para a melhor administração do sistema. O Analista de TI realiza o desenvolvimento de relatórios, acompanha o andamento das Case (SERVICE NOW) e auxilia o time Philips nas situações relativas ao projeto. O Analista de TI é responsável por identificar desvios, fazendo com que esta informação possa ser trabalhada pelo comitê executivo do projeto.

## Key User: Responsável por transmitir o conhecimento das áreas de negócios para o time de implantação, validando mapeamentos de processos e análise de aderências. É responsável por absorver o conhecimento nos treinamentos operacionais, transmiti-lo para os usuários da área que representa, bem como ser o primeiro nível de suporte dentro da área operacional. Realiza o registro de cadastros imprescindíveis ao funcionamento do sistema.

## Multiplicador: Responsável por absorver o conhecimento de determinada área de negócio e auxiliar a transmitir o conhecimento do sistema nas áreas de negócio (usuários finais). O Multiplicador é muito importante durante o processo de Go-Live do sistema, visto que o volume de dúvidas sobre o funcionamento do sistema é elevado no período.

Time Tático

## Gerente de projeto: Planeja e coordena os projetos seguindo a metodologia Philips EMR, analisando eventuais alterações e necessidades que surgirem da Philips EMR e dos clientes, coordenando todas as atividades do projeto. O Gerente de Projetos é responsável pela comunicação prevista na metodologia, mantendo os envolvidos munidos de informações sobre o projeto. É responsável também pelo planejamento e gerenciamento de recursos, riscos e indicadores do projeto, bem como, o controle dos tempos, prazos, qualidade das entregas e a devida finalização do projeto.

## É responsabilidade do gestor geral do projeto, alinhar semanalmente com a Philips EMR (Gerente de Portfólio e demais áreas), as necessidades relativas aos projetos em andamento.

## Gerente de Projetos (cliente): Planeja e coordena os projetos junto ao gerente de projetos Philips. É responsável pela comunicação, mantendo os envolvidos munidos de informações sobre o projeto. É responsável também pelo planejamento e gerenciamento de recursos, riscos e indicadores do projeto, bem como, o controle dos tempos, prazos, qualidade das entregas e a devida finalização do projeto. Gerencia o time de analistas de TI e Key Users, visando a dedicação, o foco e pró atividade nas atividades relacionadas a entrega do projeto.

  - Atividades de Responsabilidade do Cliente

## Ao longo do projeto, existem atividades que precisarão ser executadas diretamente pelo CLIENTE. A execução dessas atividades é considerada uma premissa e será fundamental para sucesso do projeto. A seguir são apresentadas as principais atividades de responsabilidade do cliente.

## Realizar as regras de configurações desejadas para cada perfil/função:

## Migração de templates e avaliações

## Adequação ou criação de relatórios não nativos

## Migração das funções de Área Verde

## Validação das integrações criadas pelo próprio cliente ou terceiros

## Multiplicação de treinamentos

## Cadastros

## Adequações de Infraestrutura necessárias para o projeto

## Aquisições por parte do cliente

## Gestão do projeto quanto às atividades de responsabilidade do cliente

## Desta forma a Philips sugere fortemente que o cliente disponha de um Gerente de Projeto dedicado que possa realizar a gestão de todas as atividades previstas no Projeto.

  - Disponibilidade da Equipe do Cliente

## Este projeto exigirá uma quantidade significativa de tempo e esforço dos funcionários envolvidos no projeto. O tempo suficiente para a execução das atividades, conforme cronograma do projeto deve-lhes ser disponibilizado. Em particular, o Gerente Interno do Projeto, os Gerentes de Áreas e os Usuários Chaves estarão sob forte pressão.

## O Gerente Interno do Projeto devotará o tempo especificado no plano de atividades para o Projeto conforme sua capacidade. Se ele só puder se dedicar a metade deste tempo, então o prazo do Projeto deve ser duplicado. Ele se aplica para aos Usuários Chaves.

## Motivação insuficiente e falta de tempo devido a atividades do dia a dia, podem ocorrer com os Líderes Funcionais envolvidos no Projeto. Uma redução temporária da carga de trabalho do dia a dia e mais medidas de motivação tem um bom efeito sobre o estímulo da equipe.

## O relatório sobre solicitações de modificações na aplicação implica em uma carga considerável sobre a área de Sistemas. Uma atitude crítica sobre estas solicitações é imperativa, sem ela, o projeto pode sofrer atrasos.

## Conforme gráfico abaixo, as pessoas podem se considerar ocupadas 100% durante todo o período de trabalho. A implantação do Sistema acarreta maior volume de atividades, no mesmo período de trabalho.

Responsabilidades Responsabilidades do Cliente

## Ter a estrutura física e lógica pronta conforme preconizado pela Philips no manual de requisitos mínimos de infraestrutura vigente à época de realização da migração.

## Participação e envolvimento da Administração;

## Disponibilidade de recurso de TI – Caso não seja possível, contratar consultoria Philips/Canal para realizar a atividade.

## A TI ser dona/conhecedora do processo e do projeto. Processo executado de acordo com os casos de testes atual do cliente – Não será feita aderência ou novo processo durante a migração.

## Comunicação a todas as áreas quanto a migração para que todos estejam comprometidos;

## Manter as versões atualizadas, tanto Delphi/Java quanto HTML5.

## Ter base teste e processo de Dump da produção para testes constantemente.

## Processo de validação deve ser realizado em base testes.

## A TI deve validar cada uma das funções que constam nesse documento com a classificação “migrar”, verificando a consistência de cada uma delas. Se for encontrado erro ou inconsistência, abrir Case (SERVICE NOW)para Philips relatando detalhadamente.

## Somente abrir Case (SERVICE NOW) para defeitos. Não serão atendidas Case (SERVICE NOW)de dúvida sobre funcionalidades e nem de customização de relatórios do cliente.

## Observar os retornos nas Case (SERVICE NOW) quanto à versão que será disponibilizada a correção. Retomar os testes daquela função após atualização da versão.

## Migrar em etapas, ou seja, por áreas. Migrar todos os perfis em cada área. A única exceção é para prescrição que terá virada única,

## Uma vez validada as funções do perfil e estando todas consistentes, deixar a área apenas usando Tasy em HTML5.

## A TI ou área final poderá refazer os manuais durante a migração (não será feito pelo consultor) – caso tenham interesse;

## Para a melhor utilização dos benefícios completos da prescrição eletrônica em HTML5, recomenda-se a implantação do ADEP.

## Obrigatório o uso do APP Manager na plataforma HTML5.

## Declara o CLIENTE ciência e concordância que toda e qualquer situação relativa a customizações, migrações e/ou integrações, originadas em razão do projeto de migração do SISTEMA, as quais não foram identificadas e comunicadas pelo CLIENTE à PHILIPS previamente, a assinatura do presente instrumento, não serão desenvolvidas pela PHILIPS durante o projeto de migração do SISTEMA e não poderão ser objeto de condicionamento para entrada do SISTEMA (nova plataforma) em produção. Para eventuais necessidades do CLIENTE (customizações, migrações e/ou integrações), a PHILIPS se reserva ao direito de avaliar em cada caso concreto, a viabilidade de atendimento da solicitação do CLIENTE, sendo que, mediante apresentação de orçamento prévio, definirá quanto à cobrança ou não, bem como o prazo de entrega.

Responsabilidades do Consultor Philips

## Configurações iniciais para HTML5.

## Treinamentos iniciais.

## Implantação das funções que foram substituídas a exemplo da prescrição e as gestões da prescrição – se houver no projeto.

## Implantação de novas funções – se houver no projeto.

Responsabilidades do Gerente de Projetos Philips

## Elaboração de cronograma considerando as funções de implantação e as funções de validação do cliente.

## Gerenciamento do projeto como um todo: andamento, status, Case (SERVICE NOW), entre outros.

## Realização de reunião de status à distância com a TI sempre que necessário.

## Realização de reunião frequentes com a Diretoria do cliente.